

**Loup Sonneville,**

**Jean-Rémy Dion,**

**Nelson Graveau**

***Memory***

***Of***

***Moment***

**Tables des matières**

[I. Semaine 16. Mardi 09/05/2023 au lundi 22/05/23 3](#_Toc134698430)

[A. Descriptif semaine 12 4](#_Toc134698431)

# Semaine 16. Mardi 09/05/2023 au lundi 22/05/23

Participants : **Loup Sonneville,** **Jean-Rémy Dion**, Nelson Graveau.

Objet : MoM Semaine 16 (Memory Of Moment)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etudiant | Tâches | Début | Fin | Pourcentage |
| Loup  Sonneville | Importer la BDD au système via Mapp Database | 20/03/2023 | 22/05/2023 | 95% |
| Ecrire un rapport sur Mapp Database | 27/03/2023 | 22/05/2023 | 60% |
| Simuler des tests sur la BDD | 08/02/2023 | 22/05/2023 | 0% |
| Gérer la remontée des alarmes | 02/03/2023 | 22/05/2023 | 0% |
| Réaliser un rapport sur Ms Project | 08/02/2023 | 22/05/2023 | 40% |
| Jean-Rémy  Dion | Programmation de l’interface WEB | 31/01/2023 | 27/04/2023 | 55% |
| Compréhension des trames | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 45% |
| Utilisation des trames avec le visu IHM | 03/04/2023 | 27/04/2023 | 0% |
| Ajout des boutons visu IHM | 19/03/2023 | 26/03/2023 | 0% |
| Commencer l’ajout des trames | 20/03/2023 | 02/05/2023 | 0% |
| Nelson  GRAVEAU | Trame | 20/03/2023 | 22/05/2023 | 10% |
| Menu principal | 23/03/2023 | 22/05/2023 | 90% |
| Pages secondaires | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 0% |
| Mettre à jour storyboard | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 0% |

## Descriptif semaine 12

Loup Sonneville :

* *Simuler des tests sur la BDD :* Test de certaines fonctionnalités de la BDD qui le nécessitent (exemple : table “Historique”)

 Jean-Rémy Dion :

* *Programmation de l’interface WEB* : Programmation de l’interface WEB
  + Ajout de toutes les pages qu’il faut pour chaque type de trame (Amélioration & ajout de ce qui existe déjà).
  + Ajouter des commentaires aux programmes existant & nouveau.
* *Ajout des boutons visu IHM* : Ajouter des boutons à chaque options (clignotant, ceinture, moteur etc) pour simuler l’action de ses derniers. Faire en sorte que ça change les trames et que ça envoie la bonne trame pour que ça fonctionne sur le tableau de bord
* *Commencer l’ajout des trames*: Ajouter dans un document, et dans les code toutes les trames qui vont être utilisé et pour qu’on puisse les modifier.

Nelson Graveau :