

**Loup Sonneville,**

**Jean-Rémy Dion,**

**Nelson Graveau**

***Memory***

***Of***

***Moment***

# Semaine 13. Lundi 27/03/2023 au lundi 03/04/23

Participants : **Loup Sonneville,** **Jean-Rémy Dion**, **Nelson Graveau.**

Objet : MoM Semaine 13 (Memory Of Moment)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etudiant | Tâches | Début | Fin | Pourcentage |
| Loup  Sonneville | Ecrire un rapport sur Mapp Database | 27/03/2023 | 30/03/2023 | 0% |
| Écrire un rapport sur MS Project | 08/02/2023 | 15/03/2023 | 25% |
| Importer la BDD au système via Mapp Database | 20/03/2023 | 29/03/2023 | 20% |
| Simuler des tests sur la BDD | 08/02/2023 | 27/03/2023 | 0% |
| Gérer la remontée des alarmes | 02/03/2023 | 30/03/2023 | 0% |
| Jean-Rémy  Dion | Compréhension du code déjà existant | 09/02/2023 | 20/03/2023 | 85% |
| Programmation de l’interface WEB | 31/01/2023 | 27/04/2023 | 33% |
| Nelson  GRAVEAU | Trame | 20/03/2023 | 23/03/2023 | 1% |
| Menu principal | 23/03/2023 | 27/03/2023 | 50% |
| EQUIPE | Revue n°3 | 27/02/2023 | 11/04/2023 | 0% |

## Descriptif semaine 13

Loup Sonneville :

* *Simuler des tests sur la BDD :* Test de certaines fonctionnalités de la BDD qui le nécessitent (exemple : table “Historique”)

 Jean-Rémy Dion :

* *Programmation de l’interface WEB* : Programmation de l’interface WEB
  + Ajout du logo Manitou & changement de la couleur du header pour que le logo soit visible.
  + *Ajout de colonnes supplémentaire pour savoir à quoi correspond chaque trame et ajout de l’heure.*
  + Ajout de toutes les pages qu’il faut pour chaque type de trame (Amélioration & ajout de ce qui existe déjà).
  + Ajouter des commentaires aux programmes existant & nouveau.

Nelson Graveau :