

**Loup Sonneville,**

**Jean-Rémy Dion,**

**Nelson Graveau**

***Memory***

***Of***

***Moment***

**Tables des matières**

[I. Semaine 14. Lundi 03/04/2023 au lundi 10/04/23 3](#_Toc131424203)

[A. Descriptif semaine 12 4](#_Toc131424204)

# Semaine 14. Lundi 03/04/2023 au lundi 10/04/23

Participants : **Loup Sonneville,** **Jean-Rémy Dion**, Nelson Graveau.

Objet : MoM Semaine 14 (Memory Of Moment)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etudiant | Tâches | Début | Fin | Pourcentage |
| Loup  Sonneville | Importer la BDD au système via Mapp Database | 20/03/2023 | 08/04/2023 | 60% |
| Ecrire un rapport sur Mapp Database | 27/03/2023 | 05/04/2023 | 10% |
| Simuler des tests sur la BDD | 08/02/2023 | 08/04/2023 | 0% |
| Gérer la remontée des alarmes | 02/03/2023 | 08/04/2023 | 0% |
| Réaliser un rapport sur Ms Project | 08/02/2023 | 08/04/2023 | 40% |
| Jean-Rémy  Dion | Programmation de l’interface WEB | 31/01/2023 | 27/04/2023 | 40% |
| Nelson  GRAVEAU | Trame | 20/03/2023 | 07/04/2023 | 1% |
| Menu principal | 23/03/2023 | 10/04/2023 | 60% |
| EQUIPE | Revue n°3 | 27/02/2023 | 11/04/2023 | 0% |

## Descriptif semaine 12

Loup Sonneville :

* *Simuler des tests sur la BDD :* Test de certaines fonctionnalités de la BDD qui le nécessitent (exemple : table “Historique”)

 Jean-Rémy Dion :

* *Programmation de l’interface WEB* : Programmation de l’interface WEB
  + *Ajout de colonnes supplémentaire pour savoir à quoi correspond chaque trame et ajout de l’heure.*
  + Ajout de toutes les pages qu’il faut pour chaque type de trame (Amélioration & ajout de ce qui existe déjà).
  + Ajouter des commentaires aux programmes existant & nouveau.
* *Storyboard page d’accueil* Finalisation de la page d’accueil (heure, description du produit, image chariot élévateur.

Nelson Graveau :