

**Jean-Rémy DION**

***Log Book***



Table des matières

[Semaine 2/37 du lundi 09/01/23 au lundi 16/01/22 3](#_Toc124164781)

# Semaine 2. Du mercredi 04/01/23 au lundi 16/01/22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tache effectuée** | **Fin** | **Rapport** | **Problème rencontré** | **Résolu** |
| Création des modèles logbook pour tous | 09/01/2023 | X | X |  |
| Modification du PowerPoint pour la revue | 11/01/2023 | X | X |  |
| Présentation de B&R | 16/01/2023 |  |  |  |
| Rédaction de la nomenclature du système | 16/01/2023 | X | Je n’avais pas les prix des matériels | Oui |
|  |  |  |  |  |

# Semaine 3. Du Ludni 16/01/23 au lundi 23/01/22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tache effectuée** | **Fin** | **Rapport** | **Problème rencontré** | **Résolu** |
| Présentation de B&R | 16/01/2023 | Oui |  |  |
| Fin de la rédaction de la nomenclature | 16/01/2023 | Oui |  |  |
| Rédaction du rapport sur le Calculateur X90 | 17/01/2023 | Oui |  |  |
| Rédaction du rapport sur le FT50 | 17/01/2023 | Oui |  |  |
| Rédaction du rapport sur le PoE | 19/01/2023 | Oui | Sur le site, il n’y avait pas la bonne documentation (C’était pour un autre matériel) | Non  Mais pas très gênant |
| Rédaction du rapport sur le Power Supply | 19/01/2023 | Oui |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Semaine 6 à 8. Du Ludni 16/01/23 au lundi 23/01/22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tache effectuée** | **Fin** | **Rapport** | **Problème rencontré** | **Résolu** |
| Compilation du projet de 2022 |  |  | Problème avec des images, c’était en fait les accès qui ont surement été modifié qui ont posé problème lors de la compilation | Oui |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |